# 

# Equipamento e o software de gerenciamento da cadeia de suprimentos Statement of Work

## Project Lead: Julio leite

## Project Sponsor: Diretor de projeto

## Revision History:

| Revision date | Revised by | Approved by | Description of change |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Purpose: Queremos que o fornecedor configure com êxito os sistemas adequados

## Scope / Major Project Activities:

* configurar o software de controle de estoque e atendimento
* vai instalar o novo software em todosos dispositivos e equipamentos
* instalar equipamentos de atendimento nos armazéns
* criar manuais de treinamento e um guia de manutenção para o software e o equipamento

## Out-of-scope activities:

* treinamento de outros funcionários
* manutenção contínua

## Deliverables:

* dispositivos e equipamentos da Office Green já com o software configurado e instalado
* manuais de treinamento e um guia de manutenção para o software e o equipamento

## Schedule Overview / Major Milestones:

* Milestone 1: Configurar Software
* Milestone 2: Instalar Software
* Milestone 3: Criar e aplicar o treinamento

## Estimated hours for completion:

*80 horas (10 dias úteis)*

## Estimated date for completion:

*26 de Abril (10 dias úteis)*

## 

## Payment Terms

*A Office Green pagará ao fornecedor assim que ele tiver concluído todo o trabalho.*